# Ejemplo — BiblioYa — Entrega 3 — Modelo propio, backlog y PUD

Exportado con se-ramify el 23/10/2026.

# Contenido de la entrega

| Apartado | Peso | Diagramas |
| --- | --- | --- |
| Vuestro propio modelo de desarrollo: nombre, etapas, roles, elementos clave, ventajas e inconvenientes | 30 % | E3 · Modelo de desarrollo Faro; Descripción, roles, ventajas / inconvenientes y dónde usarlo (texto) |
| Backlog completo a nivel de épica, y una épica en historias de usuario | 20 % | E3 · Backlog de producto |
| PUD: Gantt, etapas con sus artefactos, actas e informe | 50 % | E3 · Planificación PUD; E3 · Proceso Unificado — fases y artefactos; E3 · Acta 1 — reunión con el cliente; Informe con toda la documentación — the memoria this checklist exports, plus your text (texto) |

# Índice

- E3 · Modelo de desarrollo Faro — Diagrama de flujo / modelo de proceso

- E3 · Backlog de producto — Backlog de producto (épicas e historias)

- E3 · Planificación PUD — Diagrama de Gantt

- E3 · Proceso Unificado — fases y artefactos — Proceso Unificado (fases y artefactos)

- E3 · Acta 1 — reunión con el cliente — Acta de reunión

# 1. E3 · Modelo de desarrollo Faro

Diagrama de flujo / modelo de proceso

Figura 1. E3 · Modelo de desarrollo Faro

Modelo propio: iteraciones de tres semanas que acaban en una demo al cliente; la especificación (historias y Gherkin) se mantiene al día en cada iteración.

# 2. E3 · Backlog de producto

Backlog de producto (épicas e historias)

Figura 2. E3 · Backlog de producto

Producto: BiblioYa

7 épicas · 6 historias de usuario · 17 puntos.

## Épicas

| Código | Épica | Componente | Prioridad | Historias | Puntos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Búsqueda en el catálogo | Préstamos | Must | 2 | 5 |
| EP-02 | Préstamo y devolución | Préstamos | Must | 0 | — |
| EP-03 | Reservas | Préstamos | Should | 0 | — |
| EP-04 | Cuenta del socio | Préstamos | Could | 0 | — |
| EP-05 | Alta de fondos | Catálogo | Must | 2 | 5 |
| EP-06 | Bajas y expurgo | Catálogo | Should | 1 | 2 |
| EP-07 | Inventario | Catálogo | Could | 1 | 5 |

## EP-01 · Búsqueda en el catálogo

Componente: Préstamos · Prioridad: Must

Encontrar una obra y ver en qué sedes hay ejemplares disponibles.

### HU-01.1 · Buscar por título o autor

Como socio, quiero buscar una obra por título o autor, para saber si la tienen sin ir a la biblioteca.

Prioridad: Must · Puntos: 3

Escenario: Hay obras que coinciden

Dado que el catálogo tiene la obra «La sombra del viento» de Carlos Ruiz Zafón

Cuando el socio busca «sombra del viento»

Entonces ve la obra en los resultados con su autor y su año

Escenario: No hay resultados

Dado que ninguna obra del catálogo contiene «zzzz»

Cuando el socio busca «zzzz»

Entonces ve el mensaje «No hay obras con esa búsqueda»

Y se le sugiere revisar la ortografía

### HU-01.2 · Ver disponibilidad por sede

Como socio, quiero ver cuántos ejemplares hay libres en cada sede, para ir a la que me pille mejor.

Prioridad: Should · Puntos: 2

Escenario: Ejemplares libres en varias sedes

Dado que la obra tiene 2 ejemplares libres en la sede Centro y 0 en la sede Norte

Cuando el socio abre la ficha de la obra

Entonces ve «Centro: 2 disponibles» y «Norte: ninguno disponible»

Escenario: Ningún ejemplar libre

Dado que todos los ejemplares de la obra están prestados

Cuando el socio abre la ficha de la obra

Entonces ve «Sin ejemplares disponibles»

Y ve el botón «Reservar»

## EP-02 · Préstamo y devolución

Componente: Préstamos · Prioridad: Must

Prestar y devolver ejemplares en el mostrador, con plazos y multas por retraso.

Sin desglosar en historias de usuario.

## EP-03 · Reservas

Componente: Préstamos · Prioridad: Should

Reservar una obra prestada y recibir aviso cuando vuelva.

Sin desglosar en historias de usuario.

## EP-04 · Cuenta del socio

Componente: Préstamos · Prioridad: Could

Consultar préstamos, renovar y ver el historial.

Sin desglosar en historias de usuario.

## EP-05 · Alta de fondos

Componente: Catálogo · Prioridad: Must

Registrar los libros que llegan a la biblioteca: la obra y cada uno de sus ejemplares.

### HU-05.1 · Registrar una obra nueva

Como bibliotecario, quiero dar de alta una obra con su ISBN, título, autor y materia, para que los socios la encuentren en el catálogo.

Prioridad: Must · Puntos: 3

Escenario: Alta de una obra con datos completos

Dado que estoy identificado como bibliotecario

Y que no existe ninguna obra con ISBN "978-84-376-0494-7"

Cuando registro la obra con ISBN "978-84-376-0494-7", título "Cien años de soledad" y autor "Gabriel García Márquez"

Entonces la obra aparece en el catálogo

Y veo el mensaje "Obra registrada"

Escenario: ISBN repetido

Dado que ya existe una obra con ISBN "978-84-376-0494-7"

Cuando intento registrar otra obra con ese ISBN

Entonces la obra no se registra

Y veo el mensaje "Ya existe una obra con ese ISBN"

Escenario: Falta un dato obligatorio

Dado que estoy identificado como bibliotecario

Cuando registro una obra sin título

Entonces la obra no se registra

Y el campo "Título" se marca como obligatorio

### HU-05.2 · Añadir ejemplares a una obra

Como bibliotecario, quiero añadir ejemplares a una obra indicando su sede, para saber cuántas copias se pueden prestar en cada biblioteca.

Prioridad: Must · Puntos: 2

Escenario: Añadir dos ejemplares en una sede

Dado que la obra "Cien años de soledad" tiene 1 ejemplar en la sede "Campus Norte"

Cuando añado 2 ejemplares en la sede "Campus Norte"

Entonces la obra tiene 3 ejemplares en "Campus Norte"

Y cada ejemplar nuevo tiene un código de barras distinto

Escenario: Cantidad no válida

Dado que estoy en la ficha de la obra "Cien años de soledad"

Cuando intento añadir 0 ejemplares

Entonces no se añade ningún ejemplar

Y veo el mensaje "Indica al menos un ejemplar"

## EP-06 · Bajas y expurgo

Componente: Catálogo · Prioridad: Should

Retirar ejemplares perdidos o deteriorados sin perder su historial de préstamos.

### HU-06.1 · Dar de baja un ejemplar

Como bibliotecario, quiero dar de baja un ejemplar indicando el motivo, para que deje de aparecer como disponible.

Prioridad: Should · Puntos: 2

Escenario: Baja de un ejemplar deteriorado

Dado que el ejemplar "BY-000123" está disponible

Cuando lo doy de baja con el motivo "Deteriorado"

Entonces el ejemplar deja de aparecer como disponible

Y su historial de préstamos se conserva

Escenario: Ejemplar prestado

Dado que el ejemplar "BY-000123" está prestado

Cuando intento darlo de baja

Entonces la baja no se hace

Y veo el mensaje "El ejemplar está prestado; espera a que se devuelva"

## EP-07 · Inventario

Componente: Catálogo · Prioridad: Could

Comprobar cada curso que los ejemplares están donde dice el sistema.

### HU-07.1 · Pasar inventario de una sede

Como bibliotecario, quiero leer los códigos de barras de una estantería y compararlos con el sistema, para detectar ejemplares perdidos o mal colocados.

Prioridad: Could · Puntos: 5

Escenario: Todos los ejemplares están en su sitio

Dado que la estantería "N-12" tiene 40 ejemplares según el sistema

Cuando leo los 40 códigos de barras

Entonces el informe dice "Sin incidencias"

Escenario: Falta un ejemplar

Dado que la estantería "N-12" tiene 40 ejemplares según el sistema

Cuando leo 39 códigos de barras y termino

Entonces el informe lista el ejemplar que falta

Y lo marca como "No localizado"

# 3. E3 · Planificación PUD

Diagrama de Gantt

Figura 3. E3 · Planificación PUD

# 4. E3 · Proceso Unificado — fases y artefactos

Proceso Unificado (fases y artefactos)

Figura 4. E3 · Proceso Unificado — fases y artefactos

Artefactos: 16 hechos, 7 en curso y 0 pendientes (23 en total).

## 1. Inicio

Objetivo: Decidir con la biblioteca si BiblioYa merece la pena: alcance, visión y coste.

Hito: Objetivos del ciclo de vida

Iteraciones: I1

| Artefacto | Disciplina | Estado | Diagrama |
| --- | --- | --- | --- |
| Visión — Elevator pitch aprobado por la directora de la biblioteca | Modelado del negocio | Hecho | E2 · Visión — elevator pitch |
| Caso de negocio | Modelado del negocio | Hecho | — |
| Lista de riesgos — Riesgo principal: integración con el catálogo actual | Gestión del proyecto | Hecho | — |
| Modelo de casos de uso inicial | Requisitos | Hecho | E2 · Casos de uso |
| Plan del proyecto (Gantt) | Gestión del proyecto | Hecho | E3 · Planificación PUD |
| Glosario — Ejemplar, préstamo, reserva, sanción | Requisitos | En curso | — |

## 2. Elaboración

Objetivo: Cerrar los casos de uso de préstamo y reserva y validar la arquitectura con un prototipo.

Hito: Arquitectura del ciclo de vida

Iteraciones: E1, E2

| Artefacto | Disciplina | Estado | Diagrama |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo de casos de uso con especificaciones — CU-01 a CU-06 especificados; faltan los de administración | Requisitos | Hecho | E2 · Casos de uso |
| Modelo del dominio | Modelado del negocio | Hecho | E2 · Diagrama de clases de diseño |
| Modelo de análisis | Análisis y diseño | En curso | — |
| Arquitectura base / descripción de la arquitectura | Análisis y diseño | Hecho | E3 · Despliegue |
| Plan de iteraciones | Gestión del proyecto | Hecho | E3 · Planificación PUD |
| Prototipo — Pantallas de búsqueda y préstamo | Requisitos | Hecho | E3 · Pantallas |

## 3. Construcción

Objetivo: Construir préstamos, reservas y avisos en tres iteraciones de dos semanas.

Hito: Capacidad operativa inicial

Iteraciones: C1, C2, C3

| Artefacto | Disciplina | Estado | Diagrama |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo de diseño (clases de diseño) | Análisis y diseño | Hecho | E2 · Diagrama de clases de diseño |
| Diagramas de secuencia — Uno por escenario principal: prestar, devolver, reservar | Análisis y diseño | Hecho | E2 · Secuencia — Reservar libro |
| Modelo de datos (E/R) | Análisis y diseño | Hecho | E3 · Modelo de datos (E/R) |
| Código / componentes | Implementación | En curso | — |
| Plan y casos de prueba | Pruebas | Hecho | E3 · Trazabilidad de requisitos |
| Diagrama de despliegue | Despliegue | Hecho | E3 · Despliegue |

## 4. Transición

Objetivo: Poner BiblioYa en marcha en la biblioteca central y formar al personal.

Hito: Entrega del producto

Iteraciones: T1

| Artefacto | Disciplina | Estado | Diagrama |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de despliegue | Despliegue | En curso | — |
| Manual de usuario | Despliegue | En curso | — |
| Formación | Despliegue | En curso | — |
| Versión beta y feedback | Pruebas | En curso | — |
| Acta de cierre / post mortem | Gestión del proyecto | Hecho | Final · Acta post mortem |

## Esfuerzo por disciplina

De 0 (nada) a 4 (máximo), por fase.

| Disciplina | Inicio | Elaboración | Construcción | Transición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelado del negocio | ●●●○ | ●●○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| Requisitos | ●●●○ | ●●●● | ●○○○ | ○○○○ |
| Análisis y diseño | ●○○○ | ●●●● | ●●○○ | ○○○○ |
| Implementación | ○○○○ | ●●○○ | ●●●● | ●○○○ |
| Pruebas | ○○○○ | ●○○○ | ●●●● | ●●○○ |
| Despliegue | ○○○○ | ○○○○ | ●○○○ | ●●●● |
| Gestión de configuración y cambios | ●○○○ | ●○○○ | ●●○○ | ●●○○ |
| Gestión del proyecto | ●●○○ | ●●○○ | ●●○○ | ●●○○ |
| Entorno | ●●○○ | ●●○○ | ●○○○ | ●○○○ |

# 5. E3 · Acta 1 — reunión con el cliente

Acta de reunión

Figura 5. E3 · Acta 1 — reunión con el cliente

Acta de reunión con el cliente nº 1

| Fecha | Hora | Lugar |
| --- | --- | --- |
| miércoles, 21 de octubre de 2026 | 17:00–18:15 | Biblioteca central del campus, sala de reuniones 2 |

## Asistentes

- Marta Ruiz — Directora de la biblioteca (cliente)

- Luis Ortega — Bibliotecario de mostrador (usuario)

- Ana López — Jefa de proyecto (Faro Software)

- Bruno Díaz — Analista funcional (Faro Software)

- Carla Gómez — Arquitecta de software (Faro Software)

## Ausentes

- David Martín — Desarrollo y pruebas (Faro Software)

## Orden del día

- Presentación de los asistentes

- Aclarar requisitos de préstamos, reservas y sanciones

- Dudas del equipo sobre el diagrama de casos de uso

- Próximos pasos

## Desarrollo de la reunión

Ana presenta el objetivo de la reunión y el diagrama de casos de uso provisional. Marta confirma que los dos actores principales son el socio y el bibliotecario, y que el sistema de gestión académica solo se consulta para validar que el socio sigue matriculado.

Se repasan las reglas de préstamo y de reservas (ver preguntas). Luis pide que el mostrador pueda registrar una devolución leyendo solo el código del ejemplar, sin buscar al socio.

## Preguntas y respuestas

- ¿Cuántos libros puede tener prestados un socio a la vez y durante cuánto tiempo?
Estudiantes: 5 libros durante 15 días. Personal docente: 10 libros durante 30 días.

- ¿Se puede renovar un préstamo?
Sí, hasta 2 veces, siempre que nadie haya reservado el libro.

- ¿Hay multas económicas por devolver tarde?
No. Se suspende el préstamo un día por cada día de retraso y por cada libro.

- ¿Cuántas reservas puede tener un socio y cuánto se guarda el libro?
Hasta 3 reservas. Cuando el libro vuelve, se guarda 48 horas en el mostrador y se avisa al socio por correo.

- ¿Necesitáis informes de uso?
Un informe mensual de préstamos por facultad. Se confirmará el formato en la próxima reunión.

## Acuerdos

- El socio se identifica con el carné universitario; no habrá usuario y contraseña propios de BiblioYa.

- La devolución en mostrador solo necesita el código del ejemplar.

- Las sanciones son de suspensión de préstamo, sin importes económicos.

## Acciones

| Acción | Responsable | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualizar el diagrama de casos de uso con renovar préstamo y avisar de reserva disponible | Bruno Díaz | 26/10/2026 | Pendiente |
| Escribir las especificaciones de prestar y devolver libro | Carla Gómez | 28/10/2026 | Pendiente |
| Enviar un ejemplo del informe mensual de préstamos | Marta Ruiz | 30/10/2026 | Pendiente |
| Pasar esta acta a todos los asistentes | Ana López | 22/10/2026 | Hecha |

## Próxima reunión

Miércoles 4 de noviembre de 2026, 17:00, en la misma sala: validación del diagrama de casos de uso y del informe mensual.